Weekoverzichten naar Loek

05/09:

nou heb de CRISP-DM cycles intern bevestigd gekregen tijdens de feedback moment van gisteren en daar heb ik grotendeels van de week aan gewerkt en het plan van aanpak verbeteren en dat is nu dus beide klaar en ben vandaag vooral bezig geweest met data uderstanding (het is nogal heel veel) maar dat gaat goed tot nu toe en daar maandag weer mee verder als ik vandaag klaar ben

12/09:

oh trouwens wat ik vorige week heb gedaan is: verder gewerkt aan de data understanding dat stond er eigenlijk voor deze week op maar ik liep voor daar ging het wat langzamer dan gedacht dus ben daar nu nog mee bezig en ga het sowieso voor donderdag af hebben dus ik loop nog steeds voor/gelijk op de planning van mijn plan van aanpak

19/09:

Mijn weekupdate:

Deze week ben ik verder gegaan met data understanding. Aan het begin van de week liep ik daar nog wat op vast, omdat ik achteraf merkte dat ik bepaalde context miste. Inmiddels heb ik die context wel, waardoor ik mijn data understanding-document bijna kan afronden. Dit zal vandaag of maandag gereed zijn, zodat ik daarna kan starten met data preparation.

Daarnaast heb ik toegang gekregen tot mijn eigen database, waarvan ik nu ook de beheerder ben. Hier kan ik de relevante tabellen in samenvoegen vanuit de andere databases, zodat ik ze kan gebruiken voor het modelleren. Hier ben ik al mee begonnen, maar nog niet heel diep op ingegaan, omdat ik eerst natuurlijk de data understanding wil afronden.

26/09:

Wat ik deze week heb gedaan:

Deze week heb ik eindelijk mijn Data Understanding concreet afgerond en gedeeld met mijn stagebegeleider. Zijn feedback was over het algemeen positief, met één belangrijke opmerking: ik had prognosewaarden van een moederbedrijf en een dochterbedrijf met elkaar vergeleken, terwijl dat niet zomaar kan. Dat was leermoment 1.

Daarnaast leerde ik dat het geen goed idee is om iets slechts één uur voor een afspraak op te sturen, omdat dat te weinig tijd geeft om het goed door te nemen. Leermoment 2.

Verder heb ik extra context gekregen over de data. Ik bleek ook rekening te moeten houden met de ‘ordertype’ en ‘status’ van bestellingen. Hierdoor viel een deel van mijn oorspronkelijke dataset af, wat impact had op mijn analyse.

Daarna ben ik begonnen met de Data Preparation:

- Ik heb de juiste tabellen uit andere databases in mijn eigen database gezet.

- Vervolgens heb ik de tabellen opgeschoond door irrelevante gegevens te verwijderen (gegevens die niet nodig zijn voor mijn voorspelling).

- Hierbij kwam ik tot leermoment 3: als ik dit proces reproduceerbaar wil maken voor andere databases, moet ik gaan werken met een SELECT-query in plaats van handmatig verwijderen, omdat handmatig werk foutgevoelig en niet schaalbaar is.

Tot slot ben ik nu bezig met het verder opschonen van de data, bijvoorbeeld door negatieve of incorrecte waarden te filteren. (heb hem effe door chat gehaald voor interpunctie en duidelijkheid )

03/10:

Wat heb ik deze week gedaan:
Aan het begin van de week heb ik de data understanding aangepast op basis van feedback en daarna helemaal afgerond. Vervolgens ben ik verder gegaan met de data preparation, met name het schrijven van de SQL-select query. Daarmee heb ik de benodigde informatie uit de databases in een nette tabel gezet en werkend gemaakt, zodat de query met alle databases verbonden kan worden en hetzelfde resultaat oplevert.

Tijdens het feedbackmoment van gisteren kreeg ik nog een belangrijke tip over welke tijdskolom ik moest gebruiken. Voor de business understanding bleek de leverdatum namelijk relevanter dan de besteldatum, omdat die beter aansluit bij de prognoses.

Dat was in grote lijnen mijn week. Ik heb vooral veel tijd besteed aan het verbeteren en afstemmen van de query.

24/10:

Wat ik deze week heb gedaan:

Deze week ben ik begonnen met het modelleren. Eerst heb ik een benchmark gemaakt voor een classificatiemodel om te voorspellen of de uitkomst te hoog, te laag of goed zou zijn. Vervolgens heb ik hiervoor een Random Forest-classificatiemodel gebouwd. De resultaten waren echter niet echt wat ik wilde en sloten niet goed aan bij wat relevant was voor de opdracht en de opdrachtgever.

Daarom ben ik verder gegaan met een eerder idee dat ik tijdens de fase Business Understanding had bedacht: het bouwen van een regressiemodel. Het doel daarvan is om het werkelijke getal te voorspellen, aangezien ik uiteindelijk een prognose probeer te maken op basis van historische realisaties. Mocht de opdrachtgever later toch liever een classificatie willen (te hoog of te laag), dan kan ik dat eenvoudig afleiden uit de voorspelde waarden.

Ik heb dus een regressiebenadering bekeken en eerst een benchmark opgesteld met de metrics MAE en RMSE, omdat accuracy, die ik bij classificatie gebruikte, niet geschikt is voor regressie. Vervolgens heb ik een Random Forest Regressor getraind. De prestaties waren aanvankelijk niet erg goed, totdat ik me realiseerde dat het beter zou zijn om het model per productgroep te trainen iets waar ik in de datavoorbewerking ook al rekening mee had gehouden.

Nadat ik de modellen per productgroep had opgebouwd en de hyperparameters had geoptimaliseerd, behaalde ik duidelijk betere resultaten dan bij de benchmark. Toch ben ik nog niet helemaal tevreden met de prestaties, dus ga ik hier volgende week verder aan werken. P.S sorry voor de lange tekst.

31/10:

Wat ik deze week heb gedaan:

Ik heb mijn model verder verbeterd door te kijken naar de hyperparameters en te analyseren waarom bepaalde waarden lastig te voorspellen waren. Dit bleek vooral te komen doordat er voor sommige productgroepen weinig data beschikbaar is, waardoor de waardes sterk uiteenlopen.

Vandaag heb ik in plaats van een Random Forest Regressor een Gradient Boosting-model geprobeerd om te zien hoe de prestaties daarvan waren. Dat bleek direct een stuk beter te werken dan de Random Forest, dus ik ga hier volgende week verder mee experimenteren en bouwen.

07/11:

Wat heb ik deze week gedaan:

Deze week heb ik voornamelijk aan het model gewerkt. Begin van de week kwam ik erachter dat mijn eerdere aanpak niet klopte(in verband met de time-serie-split), dus heb ik besloten om gelijk een XGBoost-model te gebruiken in plaats van een standaard gradient boosting-model aangezien ik hier toch al betere resultaten van verwachte. Dit leverde al betere resultaten op, die meer in lijn waren met wat ik wilde bereiken.

Vervolgens ben ik begonnen met het tunen van de hyperparameters toen waren de prestaties een stuk beter. Daarna kon ik de modelprestaties niet veel verder verbeteren. Daarna heb ik onderzocht of het slim was om voor sommige groepen de data van vóór 2016 weg te laten, omdat er in de loop der jaren nieuwe patronen en trends zijn ontstaan voor sommige product groepen dit zorgde ook nog voor betere prestaties.

Ik heb hierover een gesprek gehad met mijn stagebegeleider, Michiel, om te bespreken wat er precies verwacht werd van het model. Hieruit bleek dat de prestaties goed genoeg werden bevonden. De volgende stap is daarom het schrijven van duidelijke documentatie, zodat het model door anderen gebruikt kan worden, inclusief uitleg over de benodigde packages en instellingen. Hier ga ik volgende week mee verder.

Daarnaast wilde ik vandaag werken aan het verbeteren en aanvullen van mijn portfolio, maar hier ben ik niet meer aan toegekomen. Dat pak ik maandag weer op. Hoewel de deadline officieel vandaag was, zal dit waarschijnlijk volgende week afgerond worden dan kan je hem dan verwachten.

Tijdens het stagegesprek is ook besproken dat ik moet kijken naar de huidige aanpak, maar niet op productniveau, maar op “half-productniveau” (of iets vergelijkbaars). Het idee is dat producten met verschillende gewichten intern hetzelfde kunnen zijn maar niet als hetzelfde product worden opgeslagen. Zo kan ik voor die hoeveelheden een model maken, waarbij ik mijn vorige model deels kan hergebruiken. Voor nu ligt de focus echter op het afronden van het huidige model, zodat het klaar is voor gebruik. P.S dit is nogal uitgebreid dus als het minder moet ook goed.